РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАМЫЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«15» февраля 2013г.			                           	                      №  14-р

Об организации работ по безаварийному пропуску весеннего паводка на территории  Камызинского сельского поселения в 2014 году

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка 2014 года, предотвращения аварий и возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Камызинского сельского поселения, оказания необходимой помощи населению в опасных зонах в этот период и исключения материального ущерба:

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Камызинского сельского поселения (Сапрыкина Т.А.) обеспечить координацию работ по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка текущего года, предотвращению чрезвычайных ситуаций на водных объектах и водоохранных зонах.

2. Решения комиссии по чрезвычайным ситуациям являются обязательными для всех руководителей объектов экономики, независимо от их подчиненности и форм собственности, а также граждан.

3. Создать противопаводковую комиссию и подготовить к пропуску паводковых вод системы водоснабжения и канализации, мосты, дамбы, ливнепропускные трубы автодорог, накопители сточных вод, различные сооружения, находящиеся на территории, подвергаемых периодическому подтоплению;(приложение 1)

4. В срок до 3 марта 2014 года рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  вопрос об организации работ по безаварийному пропуску талых вод.

5. Закрепить за специалистом администрации сельского поселения по вопросам ЖКХ  Сапрыкиной Т.А

гидротехнические сооружения с целью контроля за работой паводковых водосбросов в период весеннего половодья.

6. Утвердить мероприятия по пропуску паводковых вод, защите объектов жилищно-коммунального хозяйства и населения при прохождении весеннего  паводка 2014года (приложение 2).

7. Считать утратившим силу распоряжение администрации Камызинского сельского поселения  25 февраля 2013 года № 20 «О мерах по обеспечению устойчивой работы объектов и защите населения от наводнения и затопления весной 2013 года»

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главу администрации Камызинского сельского поселения Сидоренко С.Л.

Глава администрации

Камызинского сельского поселения                                             С.Сидоренко

Приложение 1

к распоряжению администрации

от 15февраля 2014 года № 14-р

С П И С О К

членов противопаводкой комиссии администрации

Камызинского сельского поселения.

- Сидоренко С.Л.-                          глава администрации сельского поселения-

председатель комиссии

- Сапрыкина Т.А.-                         специалист ЖКХ администрации

сельского поселения -член комиссии

- Флигинских К.Е.-                        водитель администрации сельского

поселения член комиссии.

4. Деревянных Н.Я.                         тракторист администрации сельского

поселения- член комиссии

|  | Приложение 2 к распоряжению администрации Камызинского сельского поселения от 15 февраля 2014г. № 14-р |
| --- | --- |

Мероприятия

# по защите населенных пунктов, объектов экономики и населения

при прохождении весеннего паводка 2014года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполне-ния | Ответственные исполнители | Отмет- ка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Во время прохождения паводка организовать круглосуточное дежурство и своевременное информирование КЧС и ОПБ района через «ЕДДС-01» Красненского района о возможных чрезвычайных ситуациях. | период прохождения паводка | Ответственный за прохождение паводка руководители предприятий и организаций. |  |
| 2 | Определить населенные пункты и улицы, хозяйственные объекты и объекты соцкультбыта, подвергающиеся периодическому подтоплению, а также количество населения, проживающего в зонах возможного подтопления. Провести обследование и при необходимости предупредительные мероприятия по недопущению подтопления (затопления) улиц и жилых домов. Данную информацию предоставить в КЧС и ОПБ района. | до 3 марта 2014 года | Глава администрации сельского поселения. |  |
| 3. | Привести в готовность необходимую технику, подгото-вить запас ГСМ и других материалов для организации бесперебойной работы во время прохождения весеннего паводка. | до 3 марта 2014года | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности. |  |
| 4. | Проверить герметизацию скважин, водозаборных сооружений, коло-дцев и водопроводных сетей. Принять меры по бесперебойной работе очистных сооружений во время прохождения паводковых вод. | постоянно | Сапрыкина Т.А- специалист ЖКХ администрации Камызинского сельского поселения |  |
| 5 | Провести обследование и проверку технического состояния гидроте-хнических сооружений, обратив особое внимание на находящиеся в аварийном и предаварийном состоянии. | до 3 марта 2014года | Глава администрации сельского поселения |  |
| 6 | Вести постоянную разъяснитель-ную работу среди родителей и учащихся о правилах поведения на водных объектах в предпаводко-вый и паводковый периоды. | весь период | Директор школы (Жигулина Е.О.) (по согласова-нию), директора ДК Ряполова В.В. и Шишкина В.И) (по согла-сованию), специ-алист ЖКХ администрации (Сапрыкина Т.А.) |  |
| 11. | Организовать регулярное инфо-рмирование населения сельского поселения о прохождении весеннего паводка | весь период | Глава админис-трации сельского поселения и специалист по вопросам ЖКХ |  |