Приложение № 1 к распоряжению администрации Камызинского сельского поселения от 05 марта 2015 г. № 24-р

План мероприятий по проведению экологического месячника

на территории Камызинского сельского поселения на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Место проведения | Требуется помощь | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Уборка обочин кюветов и обочин дорог от границы с. Афанасьевка до границы с. Готовье и с. Хмелевое | 20.03.2015г. | Кюветы и обочина дорог от границы с. Афанасьевка до границы с. Готовье и с. Хмелевое | ------ | Селищева Е.Ю., Позейчук Т.Г. |
|  | Вырубка и уборка сухих деревьев в лесополосах у у границы с. Афанасьевка, урочище Хрестище | 10.03.-20.03. 2015г. | Лесополосы | ------ | Веретенникова С.Н., Позейчук Т.Г. |
|  | Установка беседки для отдыха на въезде в с. Камызино | 07.04-15.04.2015 | с. Камызино | ------ | Флигинских Е.И., Веретенникова С.Н. |
|  | Благоустройство кладбищ: с. Ураково, с. Камызино, с. Веретенниково. | 27.03.-04.04.2015 | Населенные пункты поселения | ------ | Селищева Е.Ю., Веретенникова С.Н. Позейчук Т.Г., |
|  | Побелка электрических опор от границы с. Афанасьевка до границы с. Готовье и с. Хмелевое | 14.04.-15.04.2015 |  | Требуется помощь | Селищева Е.Ю. Позейчук Т.Г. |
|  | Побелка лесополос | 16.04.-20.04. | Территория поселения | -------- | Селищева Е.Ю. Позейчук Т.Г. |
|  | Побелка деревьев, бордюров в черте поселения | 09.04.-10.04.2015г | с.Камызино , с.Ураково | ------ | Селищева Е.Ю. Шишкина В.И., Ряполова В.В. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок с. Веретенниково, ул. Матросова | 21.04-24.04.2015г | с. Веретенниково ул.Матросова | Требуется помощь | Флигинских Е.И., Позейчук Т.Г. |
|  | # Благоустройство родника «Колодезный» | 27.03. -20.042015г. | Территория родника | Требуется помощь | Селищева Е.Ю., Веретенникова С.Н. |
|  | # Благоустройство родника в с.Ураково | 30.03. – 27.04.2015г. | Территория родника | Требуется помощь | Селищева Е.Ю., Веретенникова С.Н. |
|  | # Уборка территории пруда | 18.03.-19.03.2015г. 13.04.-14.04.2015г | Территория пруда с.Веретенниково | ------ | Селищева Е.Ю., Веретенникова С.Н., Позейчук Т.Г. |
|  | # Посадка деревьев в рамках программы # «Дерево Памяти» в с. Камызино, с. Ураково | Апрель | с. Камызино, парк «Дружба», с. Ураково | -------- | Селищева Е.Ю., Веретенникова С.Н., Позейчук Т.Г. |

Глава администрации

Камызинского сельского поселения 					               Е.Флигинсикх